附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年中央水利发展资金）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

通过在学院建造节水型设施，合理改造校园用水方式达到宣传教育，增强全校师生的节水意识，进一步降低学校的用水总量。

（二）主要成效

目前已完成节水型高校建设项目（一期）工程设计，准备公开招标施工建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标8个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)雨水收集蓄水池建设数量(个)，目标值1，完成值0，分值8，得分0。

2)学校节水制度建设数量(个)，目标值1，完成值0，分值8，得分0。

3)绿化喷灌设施建设数量(个)，目标值1，完成值0，分值8，得分0。

2、质量指标

1)节水设施工程验收合格率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值0，分值8，得分0。

4、成本指标

1)2022年项目投入成本(万元)，目标值27，完成值0，分值8，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)月平均节水吨数(吨)，目标值100，完成值0，分值30，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 专项资金拨付不及时.有关部门专款安排的时间与项目实施的时间相差甚远,影响了项目实施的进度,使项目难以发挥如期效益。

2. 项目执行相关部门协作配合不到位，沟通不畅，项目推进手续缓慢。

3. 受疫情影响，设计施工等公司单位无法到现场勘察，项目无法持续推进。

（二）改进措施

1. 建议有关部门要根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置。

2. 加强部门沟通协调，加大工作力度，高效推进项目建设。确保项目工作规范化，实事求是、依法依规确保项目建设有序实施。

3. 加强监管，严格落实，努力提高科学决策水平。严格遵循上级主管部门意见，按照相关要求、手续持续推进。