附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年市本级第一批新增债券资金（宁职院学生宿舍楼建设项目））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

宁德市一般性政府债券1000万元作为项目的部分建设资金，用于支付设计、图审、异地建设人防费用等前期资金及主体工程的1-2层框架结构建设。

（二）主要成效

目前，可研报告、初步设计和概算等前期审批程序已完成，施工等主要招标已完成，2层框架结构已基本施工完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)平整场地面积(平方米)，目标值1945，完成值1992.62，分值7，得分7。

2)完成框架建筑的面积(平方米)，目标值3890，完成值3890，分值7，得分7。

3)完成主体框架建设的层数(层)，目标值2，完成值2，分值6，得分6。

2、质量指标

1)设计施工图的图审通过率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2)主体框架完成合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值8，得分8。

4、成本指标

1)学生宿舍楼建设项目资金支出金额(万元)，目标值1000，完成值479.03，分值8，得分8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)改善学生住宿条件，新增床位数(个)，目标值1476，完成值1476，分值30，得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在项目实施中，主要问题为对新下达的政策文件不熟悉，对应措施不完善，导致项目有一定的滞后情况

（二）改进措施

1. 及时跟进最新政策文件的更新情况，提高对相关规定的敏感度，学习贯彻落实政策文件要求。