附件4

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年省级水利专项资金（水土保持专项资金））

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

宁德市(宁德职院)水土保持科技示范园项目依托学校张天福茶树品种科技园、园林圆等校内实训基地水土保持基础建设，结合校园坡地绿化美化与养护，充分发挥学院农业类专业的优势，开展水土保持科教园创建工作。

（二）主要成效

已完成《宁德市（宁德职院）水土保持科技示范园建设规划》编制，以建设生态文明建设宣传栏，金枕岩水土保持项目。水土保持生态茶园示范区建设方案设计正在积极推进。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分42分，等级为低，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水土保持科技示范区建设数量(个)，目标值1，完成值0，分值8，得分0。

2)水土保持宣传栏建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

3)水土保持科技示范园总计方案设计数量(个)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值0，分值9，得分9。

4、成本指标

1)2022年项目投入成本(万元)，目标值50，完成值15.91，分值9，得分9。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)水土保持综合治理面积(平方米)，目标值15000，完成值0，分值30，得分0。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%)，目标值90.，完成值0，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 专项资金拨付不及时.有关部门专款安排的时间与项目实施的时间相差甚远,影响了项目实施的进度,使项目难以发挥如期效益。

2. 项目执行部门间协作配合不到位，沟通不畅，项目各项工作进展缓慢。

（二）改进措施

1. 建议相关部门要根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置。

2. 加强部门沟通协调，加大工作力度，高效推进项目建设。确保项目工作规范化，实事求是、依法依规确保项目建设有序实施。